# 项目技术需求

## 一、项目概况

### 1、建设目标

按照学校信息化顶层设计及规划，以校内师生实际需求为依据，充分集成和对接已有的校级基础支撑平台，构建统一掌上门户一期。建设过程中的主要目标如下：

- 打通企业微信底层，打造一个有能力集成各类移动服务的系统平台；

- 实现个人中心、待办中心、消息中心、资讯中心、服务中心、应用中心等平台内置功能，提高沟通办事效率和资讯获取的便捷性；

- 积累校内用户的相关行为数据，为学校发展提供科学准确的基础数据与决策支持；

- 加强数据共享、推进校内数据融合和业务互通。

所有投标人均须针对该建设目标做出应答。

### 2、预期的建设效果

通过哈工大统一掌上门户一期的建设，打造我校的移动端信息化门户，最大程度的方便校内师生及业务办理人，打破时间和地点的限制，使大家可以随时随地利用手机等移动设备办理各类业务、享受校园信息化服务。具体的建成效果要满足以下几个目标特点：

- 掌上门户：以企业微信为平台，建设（或者集成）校园内师生常用的各类管理、服务功能，打造师生易用、爱用的掌上门户平台，使广大师生可以随时随地通过手机等移动终端设备使用校园信息化服务。

- 快速接入：通过打通企业微信底层接口，对外提供统一的集成方式，第三方服务能够根据平台规范快速的集成至本平台，降低集成难度。

- 功能丰富：以个人中心、待办中心、消息中心、资讯中心、服务中心、应用中心等维度为广大师生及业务办理人员提供教学、管理、生活、学习等多方面的服务功能。

- 良好互动：利用微信良好的用户基础，结合微信强大的社交能力，解决校内由于人数众多所形成用户沟通困难等问题，在校内不同人群内形成良好的沟通、互动平台。

所有投标人均须针对该建设效果做出应答。

## 二、项目需求描述

按照学校信息化建设整体规划，建设统一掌上门户一期，实现个人中心、待办中心、消息中心、资讯中心、服务中心、应用中心、查询统计、数据展示、系统管理、系统对接等功能，并要求充分集成和对接学校已有的统一身份认证平台、统一通信平台、共享数据中心等校级基础支撑平台，发挥信息化互联互通和整体协作的效果。主要需求包括：

### 1、功能需求

- 企业微信基础平台

建设一个具有组织机构、人员等信息管理维护功能的企业微信基础平台，同时应具有校内人员注册认证、平台运行数据分析等功能。建设内容需要包含以下几项功能：

- 用户管理

系统登录用户包含人事系统中相关教职工信息以及教务系统和研究生系统相关学生信息。针对不在这些范围内的人员，支持维护及管理登录用户名及其所在部门、密码等信息。

- 角色管理

角色管理提供创建维护不同的角色类型，并支持配置角色所拥有的资源及角色下包含的用户。

- 菜单权限管理

提供能够对系统后台菜单进行管理与维护的菜单权限管理功能。

- 系统参数管理

系统建设时，需要配置一些系统级别的参数，需要支持系统参数的管理与维护。

- 功能资源管理

系统支持管理维护所有的资源菜单。

- 通讯录管理

提供能够对通讯录数据进行增删改等操作的通讯录管理功能，并且能够实现通讯录数据自动同步至企业微信端。

- 标签管理

提供能够对企业微信内人员标签数据进行增删改等操作的标签管理功能。

- 校内部门同步

系统支持定期将校内的部门同步至企业微信的组织机构中。

- 校内用户同步

系统支持定期将校内教职工、本科生、研究生同步至企业微信的通讯录中，同步信息需包括用户的姓名、工学号、手机号、电子邮箱这些信息。

- 成员绑定二次认证

平台能够提供基于哈工大统一身份认证的单点登录能力。除了手机号认证以外，还需要通过统一身份认证。当成员首次登录企业微信时，自动跳转到哈工大统一身份认证界面，一次登录后，可以直接访问平台内各应用及服务，无需二次登录（未集成身份授权接口的服务除外）。

- 平台运行监控及数据统计分析

为管理人员提供平台运行监控及数据统计分析等功能，实现对统一掌上门户一期的运行健康情况的实时展现，能够对各模块的使用情况进行分析和统计。

- 个性化服务

平台能够提供个性化服务设置。针对不同用户，系统根据其权限提供不同的应用模块，用户登录之后，可以利用自定义设置常用服务到工作台或隐藏不常用的服务。

能够根据学校特色，对企业微信APP的欢迎页进行配置管理。

- 个人中心

统一掌上门户一期应包含个人中心模块，实现个人基本数据查看、邮箱快速进入、云盘容量信息查看、校园卡余额查看、教师主页快速进入、工资查询等功能，具体如下：

- 个人基本信息查看

用户进入个人中心后应可查看用户的姓名、学号、部门、手机号等信息。

- 邮箱应用

系统应具有手机端邮箱的快捷进入功能，以便用户能够在手机端随时收发邮件。

- HIT云盘信息查看

系统应具有查看HIT云盘已用余量数量的功能，其中应至少包括云盘总量、已用数量等数据。

- 校园卡信息

系统应支持校园卡余额信息查询功能，其中至少包括校园卡号、余额等信息。

系统应支持校园卡历史消费记录信息查询，其中应该支持按照年月作为条件进行查询，查询出的信息应至少包括消费地点、消费时间、消费金额，且应能够明显区分出入账和出账信息。

- 教师个人主页

系统应具有教师个人主页快捷进入功能。

- 工资查询

对于教职工，系统应具有查看个人工资的功能。其中应该具有当年或历年各月工资的汇总信息，具有月工资详情查看功能，工资细项应包含岗位工资、薪级工资、生活性补贴、工作性津贴、房改补贴、岗位津贴、应发工资、扣费信息、实发工资等基本信息。

- 待办中心

统一掌上门户一期应包含待办中心模块，实现校内常用业务系统待办/已办数据的汇总，主要包括以下功能：

- 接入待办和已办数据

系统应具有接入待办和已办数据的接口，支持校内各个业务系统与本系统进行对接。

- 支持待办已办数据的分类显示

系统在显示待办已办数据时，应按照数据来源系统进行分类，并可以按照分类进行筛选。

- 待办已办接口管理

系统应支持对已接入待办中心的待办已办接口进行管理。

- 对第三方系统进行授权

系统应支持以IP白名单和密钥的方式对需要接入待办中心的第三方系统进行授权。

- 修改接口状态

接入待办中心的接口能够通过管理平台进行启用和停用。

- 消息中心

为了让校内消息能够准确无误的发送至校内师生的手机端，使消息传递更高效，统一掌上门户一期项目需包含消息中心模块。

消息中心与校园消息服务进一步集成，消息中心作为消息平台在统一掌上门户内的渠道之一，用于接受外部应用或掌上门户内部服务发送的消息。需支持以PUSH的方式进行推送，保证消息及时性，并减少对后台服务器的压力。支持按应用服务显示各应用发来的消息，按已读和未读区分，用户能够直接删除不再想看的通知。点开消息可以直接打开指向的URL。具有历史消息分类查看等功能。

主要包含以下功能：

- 消息群发

系统应支持对接企业微信消息接口，支持通过以文本、图片、图文、视频、文件、卡片消息等形式将消息进行群发。

- 消息历史

个人用户应可以通过分类检索的形式对历史消息进行查看。

- 消息接口

系统应具有标准化接口，可供其他系统调用，支持以IP白名单和密钥的方式对需要接入消息中心的第三方业务系统进行授权。

- 敏感词管理

系统应具有敏感词过滤与管理功能。

- 应用中心

为了能够将校内常用的应用服务聚合到一个统一的入口，让校内师生能够最便捷地获取信息、办理业务，节约其宝贵时间，统一掌上门户一期项目需包含应用中心模块，应用中心拥有应用管理与配置集成第三方应用的能力，聚集校内主要信息系统中的H5应用，对校内实际业务需求进行分析，打造拥有哈工大特色的应用体系。

应用中心建成后应包含以下内容：

- 聚合校内移动H5

应用中心应具有校内移动H5应用的聚合展示功能。

- 应用展示

应用中心应具有分类展示、分类检索、模糊搜索、收藏以及查看应用点击排行等功能。

- 应用授权接口

应用中心管理端应支持以IP白名单和密钥的方式对需要接入应用中心的第三方应用进行授权。

- 应用中心管理

系统应具有各应用点击数排行展示功能。

系统应具有应用的快速启用、停用功能。

为了满足应用中心的建设需求，投标方需要配合各业务系统的技术团队，至少集成或开发以下应用：

- 微就业

集成微就业系统，实现招聘会信息查询、生源信息速查、已签约查看、签约提醒等功能。

- 迎新离校

集成迎新离校移动端，业务用户可以使用企业微信进入迎新离校系统，实现迎新离校各业务环节的办理、统计数据查看、学生信息详情查看等功能。

- 失物招领

集成失物招领应用，校内师生可以发布招领启事或者寻物启事，实现“失物有处找，拾物有处报”。

- 网上报修

集成后勤网上报修应用，校内师生可以通过企业微信快速发起报修，实现后勤响应、监督评价、全程透明的服务新模式。

- OA

集成OA系统移动端，实现流程审批、日程查看等日常常用工作。

- 资讯中心

为了能够让校内师生可以通过手机端随时随地查看校内重要新闻资讯，需要在统一掌上门户一期中建设资讯中心模块。

将校园各类信息资讯按用户身份维度、组织维度、时间地点维度等进行统一聚类，方便用户以多种方式进行信息资讯资源的获取。

与校园网站群系统、今日哈工大网站、新闻中心网站等校内资讯源进行集成，以获取校内新闻数据，要求用户能够根据自己个人爱好订阅校内及校外新闻，能够对各类资源进行分类。新闻详情采取抓取或接口对接的方式集成。

统一掌上门户一期中的资讯中心应具有如下能力：

- 支持校内重点资讯的集中展示；

- 支持资讯的分类管理，包括修改名称、停用启用等功能；

- 支持校内重点资讯网站的数据爬取和RSS订阅功能；

- 具有分类资讯点击数量统计展示的功能。

- 服务中心

为了校内师生能够方便快速地找到校内常用服务，通过移动终端实现校内常用业务的办理。统一掌上门户一期项目需包含服务中心模块。

服务中心能够集成校内常用的碎片化微服务，各服务的提供者能够将部分原本只能在PC端使用的常用服务拓展到移动端方便校内师生使用。服务中心应该按照合理的分类方式展示校内所有已集成的移动服务内容。通过平台的管理能力，用户只能看到自己权限范围内的服务项。

服务中心应具有如下功能：

- 聚合校内移动H5服务

服务中心应具有校内移动H5服务的聚合展示功能。

- 服务展示

服务中心具有分类展示、分类检索、模糊搜索、收藏、查看服务点击排行等功能

- 服务授权接口

服务中心管理端应支持以IP白名单和密钥的方式对需要接入服务中心的第三方服务进行授权。

- 服务中心管理

服务中心应具有各服务点击数排行展示功能，应具有服务的快速启用、停用功能，应具有服务所属分类、服务领域、负责部门、服务方式、服务地点和服务对象等信息进行管理的功能。

- 界面设计与视觉效果要求

系统所用的校名、校训、学校LOGO等元素需要按照哈工大标准进行设计，UI设计风格和视觉效果按照哈工大审美角度进行设计，系统各界面功能尽量保持一致性，企业微信端支持4-6英寸屏幕自适应，响应式设计。

视觉效果能够与企业微信的操作风格保持一致。

- 定制与集成服务

哈工大统一掌上门户一期的主要应用场景包括定制开发类应用服务和集成类应用服务，由于集成类应用服务需要根据其他业务系统的实际情况进行开发和改造，为了提高效率、降低沟通成本，所以需要投标方提供不低于 12 人月的驻场开发服务，以实现系统的开发任务。

通过上述功能的建设，哈工大统一掌上门户一期能够集成包括资源聚合、业务协同、信息服务、生活服务、教学服务、校园微服务等校内常用应用服务，以满足不同用户对学校信息的获取需求以及服务需求。

所有投标人均须针对该需求做出应答。

### 2、性能需求

并发用户量>500人，在线人数>3000人，页面响应3秒以内，数据量100万以内，支撑全部业务时，系统无卡顿。

### 3、平台需求

系统须部署至学校统一分配的虚拟机上。

### 4、UI需求

界面风格一致、重点突出、导航明确。

### 5、其它需求

如遇到操作系统重启，应用程序自动启动运行，各种服务也自动启动，无需人工干预。

所有投标人均须针对该需求做出应答。

## 三、项目技术要求

### 1、总体要求

权限和角色划分明晰：按实际需求设立各类用户角色，关联所需资源，限定用户权限。

数据集成要求：基于学校共享数据中心的授权结果，周期性获取校内用户基础信息以及联系方式，保持更新系统中的相关信息。

数据存储要求：数据库须使用共享数据中心作为生产库。并要求数据表定义时说明表注释和字段注释。

所有投标人均须完全遵守项目总体要求，并明确应答方案。

### 2、关键技术指标

（1）通用指标

系统用户为全校师生用户，因此须支持10万级用户；支持同时在线用户1万；支持500用户并发。

对于大部分系统功能，用户的系统响应时间小于5秒，对于大数量的查询请求，系统响应时间<10秒。

（2）业务指标

用户首次进入时，身份二次认证的验证时间小于3秒；

用户打开第三方应用时，身份授权时间小于3秒；

所有投标人均须提供投标产品满足的技术指标，并明确是否满足上述技术指标要求。

### 3、对项目技术架构和技术实现途径的要求

（1）要求基于B/S的体系结构，后台访问均基于浏览器进行。因此在浏览器兼容性方面，必须全面支持至少一款主流浏览器，如IE内核浏览器、Webkit 内核浏览器、Gecko内核浏览器（例如：Firefox、Chrome、IE11、360浏览器等）。

（2）编程语言需要按J2EE 1.7以上规格，采用Java编程语言和服务器端Java技术开发。系统采用面向对象组件化设计，并基于跨平台业界标准，包括Java、JSP、XML等，完全独立于硬件和操作系统的开发环境。

（3）要求至少支持的操作系统为Windows、Unix、Linux操作系统。

（4）支持完备的日志管理功能，包括系统登录日志，支持日志查询。

（5）要求使用Tomcat部署WEB应用。

（6）要求使用SSM（Spring+SpringMVC+MyBatis）框架实现系统。

所有投标人须按照上述要求分项应答，提供针对该项要求的技术方案。

### 4、项目验收及质保期

合同签订后6个月内交付所有功能并接受验收。

项目验收须达到如下要求：

- 已按项目需求，完成功能并上线正常运行。

- 配合业务人员完成包括用户、角色、权限等信息的初始化工作。

（3） 已按系统对接要求，完成相关集成工作。

项目质保期从项目验收之日开始计算，项目免费质保周期为2年。

所有投标人须按照上述要求分项应答，按照指定的日期和验收要求供货，并承诺质保周期。

### 5、付款方法和条件

按照以下方式分期支付：

- 合同签订后一周内甲方支付中标额的30%作为项目启动款；

- 乙方按甲方需求进行系统建设，项目正式上线运行后一周内支付中标额60%；

- 质保期后的一周内支付中标额的10%。

### 6、售后维护要求

（1）对项目使用培训的要求

- 投标方需根据用户需求不断改进系统功能和性能，并提供有效的二次开发培训。

- 应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。

- 应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）主要内容（列出培训基本内容）培训组织方式等。

- 对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。

- 培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。

（2）对项目售后服务的要求

- 在项目实施地点要有售后服务机构。

- 在服务期内，应始终通过现场服务、电话服务、远程服务等方式提供快速、高效的维护服务。

- 服务期内须提供所供软件系统的系统BUG修复、系统性能优化等服务。

- 协助提供系统数据备份服务，并定期检验数据备份的有效性。

- 协助采购人对产品运行环境（包括操作系统、数据库、中间件以及其它相关软件）及时进行打补丁、查病毒服务。

- 投标人在投标时须提出软件系统及运行环境的定期维护计划，对采购人要求的不定期维护提出响应措施。

- 实施系统维护或修改设计后，应在1周内更新有关技术文档并提交采购人。

- 技术支持方面，提供7×24小时的技术咨询服务，每年提供至少2次对系统运行状况的评估服务，提供每月1次巡视服务，检测软件系统及运行环境的运行情况。

- 故障响应方面，提供7×24小时的故障服务受理；对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时支援；故障服务的响应时间小于1小时；中断时间不能超过3小时。

所有投标人须按照上述要求分项应答，明确售后维护方案。

## 四、项目与学校信息化总体框架兼容的要求

所有投标人须按照以下各小节的技术要求分项应答，明确具体的解决方案。

### 1、系统对接要求

（1）统一身份认证接入要求

统一身份认证服务通过统⼀管理用户的认证过程和认证信息，使登录后的用户在应用之间可以不需二次登录，为用户带来 “单点登录，多点漫游”的便利。校园用户提供与校园其他系统数据/功能对接的唯一标识，因此在系统登录与用户身份需与校园统一身份认证服务进行对接。

（2）共享数据中心数据对接要求

按学校相关的数据标准，以只读视图的方式授权和开放系统数据，这些数据将会被同步至共享数据中心，供其他业务系统使用。

面向其他应用系统需提供数据访问接口的服务，根据数据访问的要求对元数据进行封装，以 Web Service 接口的形式对外发布。

（3）统⼀通信服务对接要求

基于校园各类应用系统信息统一收发要求，除系统内通知消息外，所有业务系统通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信服务，由统一通信服务负责发送，包括回执消息的接收。

（4）校园门户集成要求

包括四个方面的集成内容：

1）资讯对接：为系统的资讯类内容提供RSS或API订阅接口，以供第三方系统的统一调用。

2）待办/已办接口对接：包括系统产生的流程类状态信息等。此类数据需由系统提供相应的webservice接⼝，供门户系统待办/已办功能调用。

3）服务对接：校园门户内提供校园办事服务功能，涉及到师生服务的申请、办事类应用需与办事服务进行对接。

4）应用对接：校园门户提供开发者服务功能，支持门户内应用的开发与集成，对于能够为师生提供的简单应用，应在门户平台中遵循相应的接口与界面规范建立对应的应用（第（5）条要求的移动应用集成同理）。

5）应用或服务与门户的对接可能涉及到直接跳转、数据集成、界面集成等多种方式，每个应用或服务具体的对接策略待之后双方视具体情况共同商议决定。

（5）校园移动应用集成要求

包括移动数字校园APP与校园微信公众服务号/企业号，内置的应用商店。功能支持HTML格式的、移动端页面优化的应用服务直接入驻，技术上涉及到认证、身份的对接等。对于第三方系统已形成的移动端服务，可直接进行测试迁移。对于一些数据查询类型的服务，可通过数据与校园共享数据中心的同步后进行独立设计。其他移动端功能性应用可根据需要逐步实施。具体的技术方案可由双方技术人员进行详细对接。

### 2、对系统扩展性的要求

具备良好的应用集成能力，提供标准的数据接口，支持二次开发。

扩展能力是由系统的技术架构和技术的先进性所决定的。系统的扩展性是系统的生命力之所在，良好的扩展性和二次开发能力，能确保系统具有适应性，降低系统的实施和开发成本。

系统须具备良好的扩展性，具有较长的生命周期，在后期的应用过程中能够基于平台进行业务扩展。

### 3、对系统安全性的要求

（1）总体要求

1）信息系统开发者对于因为程序代码、框架技术以及使用的中间件而产生的应用系统漏洞或bug等程序错误终身负责维护升级；

2）系统上线前须经学校的安全准入检测，不合格的系统不能上线并验收。

（2）系统配置要求

1）系统必须保证为正常上线系统，须更新为最新。禁止采用失去技术升级的系统（如：windows 2003等）；禁止采用含有已知漏洞的组件、应用程序、框架（如：Struts 2.5 - Struts 2.5.10）、应用程序服务器、web服务器、数据库服务器和平台定义，以上系统必须执行安全配置，禁止默认安装。所有的软件应该保持及时更新；

2）保证系统服务正常与上线系统一致，无各种调试、报错信息（如：断点，printf等调试信息）及注释信息，系统需删除系统默认安装的各种例程、文档及管理程序；

3）系统中禁止暴露配置信息（如数据库连接信息），源码备份文件，.git,.svn仓库等。

（3）服务要求

1）从本机关闭不需要的端口（如：关闭windows netbios等服务），设置本机防火墙如iptable对于访问的源地址进行限制，同时相关服务设置类似host.allow,host.deny等策略；

2）须按照标准端口配置服务，严禁自行设置非标服务端口。

（4）数据库配置要求

1）数据库和应用系统如在同一台服务器，须采用本机回路进行访问，如前端及数据库分为不同服务器，须设置本机防火墙访问规则，禁止非前端服务器访问数据库网络端口；

2）使用最低权限的数据库用户作为web应用所需，禁止具有不必要的额外权限。

（5）开发要求

1）对用户输入进行严格有效过滤防止sql注入，xss跨站脚本，命令执行，crsf跨站请求伪造等，建议采用白名单过滤策略；

2）禁止在HTTP请求中以明文或可逆编码（如base64、url编码等）的形式传递SQL语句到后端程序代入执行，禁止由Web前端直接生成和传递SQL语句到数据库进行执行，数据库查询必须采用预编译和参数结构化查询。如果程序确实需要将SQL语句作为内容（非可执行代码的形式，如学生毕业设计、代码样例等）到后台，请在项目上线交付前书面说明相应的功能代码及位置；

3）控制上传点，对于上传文件类型进行严格控制（禁止用js进行控制），同时上传目录不能有执行权限，原则上不允许有未经登陆验证的上传点；

4）设置有效的身份认证、会话管理及访问控制机制，防止越权、平行权限及提权等（禁止利用js进行控制及验证）。

（6）密码复杂度要求

系统必须有密码复杂度检查模块，设置有效的验证码或者滑动等手段防止暴力破解，密码长度须大于8位，含字母（大小写）、数字及符号组合，重要系统须采用二次认证。禁止在数据库中明文存放用户密码，需进行带salt的哈希之后入库。对于多次错误登陆进行封堵。如果长期不登陆默认账号应停用处理。

（7）数据保护要求

对于身份信息、单位职务、财务信息、健康信息、通讯信息等敏感信息禁止在数据库中明文存放。

### 4、对系统部署方式的要求

平台部署应充分考虑到哈尔滨工业大学现有的IT环境以及对未来发展的适应性，要求系统部署支持单机部署、双机部署、集群部署以及云平台部署。

支持集群及负载均衡技术。

对提出的系统资源配置需求，需提供相应的申请内容，包括但不限于业务平台拓扑、计算资源需求、网络资源需求、存储资源需求（要求提供针对我校实际需求的计算依据，如最大并发、用户增长、网络带宽、CPU、内存、存储需求量测算及具体对外提供服务端口等）。

### 5、对相关文档和交付物的要求

乙方在项目验收通过后向甲方提供该项目形成的成果和相关文档。乙方向甲方提供的成果和文档资料不得人为设置技术障碍影响甲方的维护和二次开发。

本项目交付成果（参见项目建设内容）。

提供的文档资料包括：

（1）《项目实施计划》

（2）《项目实施计划变更协议》（如果有变更）

（3）《需求说明书》

（4）《需求变更协议》（如果有变更）

（5）《上线试运行确认单》

（6）《系统技术文档》

（7）《系统管理员手册》

（8）《用户手册》

乙方按哈尔滨工业大学档案馆归档要求，完成项目归档工作。

## 五、技术情报和资料的保密要求

采购甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，如需公开或向第三方提供，需经对方同意。乙方在工作中获取的甲方提供的信息、资料、数字均应予以严格保密，乙方负责本项目的人员不得向任何单位和个人泄密。如因泄密造成后果的，乙方应承担全部法律的责任。乙方对甲方提供的信息资料等在完成合作后返还甲方。

不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。